**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 31 декабря 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| 1. | | **Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Заостровье** |  |  |  |  | |
| 1.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | 2 квартал | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 1.2. | | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | 01.08. 2016 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Исполнено | |
| 1.3 | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Исполнено | |
| 2 | | **Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Муховицы** |  |  |  |  | |
| 2.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 2.2. | | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Исполнено | |
| 2.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Исполнено | |
| 3 | | **Приобретение и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения д. Новая Буря** |  |  |  |  | |
| 3.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 3.2. | | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Исполнено | |
| 3.3 | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Исполнено | |
| 4 | | **Строительство ограждения контейнерных площадок для сбора и вывоза мусора д. Горки** |  |  |  |  | |
| 4.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 4.2. | | Выполнения работ по установке ограждений для контейнерных площадок | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Строительство ограждений для контейнерных площадок | Исполнено | |
| 4.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Исполнено | |
| 5 | | **Приобретение и установка блок контейнера для насосной станции и ремонт системы водоснабжения д. Медуши** |  |  |  |  | |
| 5.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 5.2. | | Выполнения работ по установке ограждений для контейнерных площадок | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Установка блок контейнера для насосной станции и ремонт системы водоснабжения | Исполнено | |
| 5.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Исполнено | |
| 6 | | **Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Никольское** |  |  |  |  | |
| 6.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 6.2. | | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Никольское | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Отсыпка участка дороги | Исполнено | |
| 6.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни | Исполнено | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 7 | | **Ямочный ремонт дороги д. Верхние Рудицы** |  |  |  |  | |
| 7.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 7.2. | | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Верхние Рудицы | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Ямочный ремонт участка дороги | Исполнено | |
| 7.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни | Исполнено | |
| 8 | | **Строительство лестницы д. Верхние Рудицы** |  |  |  |  | |
| 8.1. | | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению | |
| 8.2. | | Выполнение работ по строительству и установки лестницы в д. Верхние Рудицы | До 01.09.2016 | Подрядная организация | Строительство и установка лестницы |  | |
| 8.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. |  | |
| 9 | | **Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Флоревицы** |  |  |  |  | |
| 9.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 9.2. | | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Флоревицы | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Отсыпка участка дороги | Исполнено | |
| 9.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни | Исполнено | |
| 10 | | **Приобретение щебня для отсыпки дороги в д. Воронино** |  |  |  |  | |
| 10.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 10.2. | | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Воронино | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Отсыпка участка дороги | Исполнено | |
| 10.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни | Исполнено | |
| 11 | | **Приобретение и установка искусственной неровности, дорожных знаков ул. Героев д. Глобицы у Дома Культуры** |  |  |  |  | |
| 11.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 11.2. | | Выполнение работ по установки искусственной неровности в д. Глобицы | До 01.09.2016 | Подрядная организация | Выполнение работ по установки искусственной неровности. | Исполнено | |
| 11.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, безопасность дорожного движения | Исполнено | |
| 12. | | **Приобретение и установка остановочных павильонов (2-х) д. Глобицы** |  |  |  |  | |
| 12.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 12.2. | | Выполнение работ по установки искусственной неровности в д. Глобицы | До 01.09.2016 | Подрядная организация | Установка остановочных павильонов. | Исполнено | |
| 12.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Исполнено | |
| 13 | | **Благоустройство парковочных мест д. Глобицы ул. Героев д. 20а, д. 18б, д. 20б, д. 18а** |  |  |  |  | |
| 13.1. | | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 13.2. | | Выполнение работ по асфальтированию парковочных мест ул. Героев ул. Героев д. 20а, д. 18б, д. 20б, д. 18а | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Выполнение работ по асфальтированию парковочных мест | Исполнено | |
| 13.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни | Исполнено | |
| 14 | | **Приобретение игрового оборудования для детской площадки на ул. Лесная д. Глобицы** |  |  |  |  | |
| 14.1. | | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов | Исполнено | |
| 14.2. | | Выполнение работ по установки детской площадки в д. Глобицы ул. Лесная | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Установка оборудования | Исполнено | |
| 14.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение социальной жизни поселка | Исполнено | |
| 15 | | **Ремонт дороги ул. Героев д. Глобицы (проезд к детскому саду)** |  |  |  |  | |
| 15.1. | | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 15.2. | | Выполнение работ по ремонту дороги | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Выполнение работ по асфальтированию парковочных мест | Исполнено | |
| 15.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни | Исполнено | |
| 16 | | **Строительство мусорной площадки д. Глобицы** |  |  |  |  | |
| 16.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 16.2. | | Выполнение работ по установки искусственной неровности в д. Глобицы | До 01.08.2016 | Подрядная организация | Строительство мусорной площадки | Исполнено | |
| 16.3. | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Исполнено | |
| 17 | | **Приобретение к многоквартирным домам скамеек д. Глобицы** |  |  |  |  | |
| 17.1. | | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Исполнено | |
| 17.2. | | Выполнение работ по установки искусственной неровности в д. Глобицы | До 01.09.2016 | Подрядная организация | Строительство мусорной площадки | Исполнено | |
| 17.3 | | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Исполнено | |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | |  | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района |  | |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | | Согласно муниципального контракта | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки | |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением | |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. | |  |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Абакумов Е.Н./

МП