**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии**  | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01. 10.2018 года (нарастающим итогом)** | **Исполнено на 01.10. 2018 года** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Асфальтирование автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Лопухинка от ул. Первомайской д. 18до ул. Советской д. 14а | 1690 м2 | 1690м2 | 2 050 849.36 | 1064000,0  | 936 849.36 | 50000,0  | 1 114 000.0 | 1 064 000,0 | 0  | 50000,0  | 1 114 000,0 | 1 064 000,0 | 0  | 50000,0  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Абакумов |  |  |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р.Никитина Исполнитель Егорова А.С. 8 904 554 2530 |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

 на 01.10.2018 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района о ходе реализации**

**Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**

Асфальтирование автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Лопухинка от ул. Первомайской д. 18 до ул. Советской д. 14а |
| 1. | Заключение муниципального контракта  | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципального контракта. | **27.07.2018**Заключение контракта. |
| 1.1. | Выполнения работ  | КС, акты выполненных работ от 24.09.18 г | Подрядная организация | Асфальтирование автомобильной дороги |  |
| 1.2. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Предоставления документов (справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, акты выполненных работ по форме №КС-2) |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

**«Развитие части территорий МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовскиймуниципальный район Ленинградской области на 2018 год»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:  |  | Администрация МО Лопухинское СП |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Согласно муниципального контракта | Администрация МО Лопухинское СП | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. |  |