Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2018 г.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Лопухинского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана**

**мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

**мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | **Приобретение энергосберегающих фонарей в д. Заостровье.** | | | |  |
| 1.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 1.2. | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | До 01.07.2018 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Планируется к исполнению |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 2 | **Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Муховицы** | | | |  |
| 2.1 | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 2.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.07.2018 | Подрядная организация | Отсыпка дорог общего пользования местного значения | Планируется к исполнению |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 3 | **Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Новая Буря.** | | | |  |
| 3.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 3.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.07.2018 | Подрядная организация | Отсыпка дорог общего пользования местного значения | Планируется к исполнению |
| 3.3 | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 4 | **Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Медуши** | | | |  |
| 4.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 4.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.07.2018 | Подрядная организация | Отсыпка дорог общего пользования местного значения | Планируется к исполнению |
| 4.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 5 | **Приобретение энергосберегающих фонарей в д. Горки.** | | | |  |
| 5.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 5.2. | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | До 01.07.2018 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Планируется к исполнению |
| 5.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 6 | **Приобретение энергосберегающих фонарей в д. Медуши, д. Муховицы, д. Флоревицы** | | | |  |
| 6.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 6.2. | Выполнения работ по установке энергосберегающих фонарей уличного освещения | До 01.07.2018 | Подрядная организация | Установка энергосберегающих фонарей уличного освещения. | Планируется к исполнению |
| 6.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 7 | **Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Никольское, д. Савольщина, д. Извара** | | | |  |
| 7.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 7.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.07.2018 | Подрядная организация | Отсыпка дорог общего пользования местного значения | Планируется к исполнению |
| 7.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 8 | **Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Верхние Рудицы** | | | |  |
| 8.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 8.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.06.2018 | Подрядная организация | Отсыпка участка дороги | Планируется к исполнению |
| 8.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни | Планируется к исполнению |
| 9 | **Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Флоревицы** | | | |  |
| 9.1. | Заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком. | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 9.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.07.2018 | Подрядная организация | Отсыпка дорог общего пользования местного значения | Планируется к исполнению |
| 9.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 10. | **Приобретение щебня для отсыпки дорог местного значения в д. Воронино** | | | |  |
| 10.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 10.2. | Выполнения работ по отсыпки дорог местного значения | До 01.07.2018 | Подрядная организация | Отсыпка дорог общего пользования местного значения | Планируется к исполнению |
| 10.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
| 11. | **Асфальтирование дорог местного значения общего пользования в д. Глобицы по ул. Октябрьская** | | | | |
| 11.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение ремонт | Не позднее 3х месяцев соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципальных контрактов. | Планируется к исполнению |
| 11.2. | Выполнения работ по асфальтирование дорог местного значения общего пользования в д. Глобицы по ул. Октябрьская | До 01.08.2018 | Подрядная организация | Асфальтирование дорог местного значения общего пользования в д. Глобицы по ул. Октябрьская | Планируется к исполнению |
| 11.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт – приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида поселка. | Планируется к исполнению |
|  | **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Согласно муниципального контракта | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 г | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Корректировка не требуется | Администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |
|  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

МО Лопухинское сельское поселение Абакумов Е.Н.