Приложение № 1

к ежеквартальному отчету за

 2016 года № \_\_

**Администрации Лопухинского сельского поселения**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Приобретение и установка детского игрового комплекса |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта | 2 квартал 2016 года | Администрация поселения | Заключение муниципального контракта | Исполнено |
| 1.2. | Приобретение и установка детского игрового комплекса | 3-4 квартал 2016 | Администрация поселения, подрядная организация | Создание условий для улучшения качества жизни населения | Исполнено |
| 1.3 | Прием выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация поселения, общественный совет | Подписание акта выполненных работ | Исполнено |
|  **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | 4 квартал 2016 | Администрация поселения, общественный совет | Исполнение муниципального контракта в полном объеме и в установленные сроки. | Исполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным) | Администрация поселения | Предоставление в комитет сведений о результативности расходования субсидии | Исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В течение месяца после конкурсных процедур | Администрация поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств.  | Не требуется |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.Н. Абакумов/МП |