Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение**

**МО Ломоносовского муниципального района**

**о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   «Развитие части территорий МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» | | | | | |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения; строительство линии электроосвещения в д. Лопухинка ул. Сиреневая |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-4 квартал | Местная администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Заключение муниципального контракта | Аукцион 08.04.2019 г |
| 1.2. | Выполнение работ по асфальтированию автомобильной дороги общего пользования местного значения; строительство линии электроосвещения в д. Лопухинка ул. Сиреневая | 2-4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Асфальтирование автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Сиреневая  д. Лопухинка |  |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом | Не позднее декабря 2019 года | Местная администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Акт о приемке выполненных работ |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Развитие части территорий МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Местная администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Местная администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Исполнение муниципального контракта в полном объеме |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Местная администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Местная администрация Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. |  |