****

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Муниципального образования Лопухинское сельское поселение**

**Муниципального образования**

**Ломоносовского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.09.2020 год № 175**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2021-2023 годы»**

В целях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение в 2021-2023 гг, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорогна территории муниципальногообразования Лопухинское сельское поселение на 2021-2023 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) в официальных средствах массовой информации МО Лопухинское сельское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации.

Глава администрации

МО Лопухинское сельского поселение Е.Н. Абакумов

Утверждена

постановлением местной администрации

МО Лопухинское сельское поселение

от 29 сентября 2020 г. № 175

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Развитие автомобильных дорогна территории муниципальногообразования Лопухинское сельское поселение на 2021-2023 годы»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорогна территории**

**муниципальногообразования Лопухинское сельское поселение**

**на 2021-2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2021-2023 годы» |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,Решение Совета депутатов от 19 октября 2017 года    № 46 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| Заказчик | Администрация Лопухинского сельского поселения |
| Разработчик | Администрация Лопухинского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. |
| Задачи Программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. |
| Обоснование Программы: | Социально-экономическое развитие Лопухинского  сельского поселения во многом сдерживается неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием и недостаточным уровнем развития автомобильных дорог общего пользования. В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лопухинского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Ленинградской области и бюджета Лопухинского сельского поселения.  1.Предполагаемые поступления субсидий за счёт средств дорожного фонда Ленинградской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,в том числе с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов в МО Лопухинское сельское поселение:   * в 2021 году – 1 157, 5 тыс. рублей * в 2022 году – 1 157, 5 тыс. рублей * в 2023 году – 0,00 тыс. рублей   Предполагаемые поступления средств из бюджета Лопухинского сельского поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,в том числе с твердым покрытием в границах населенных пунктов, в Лопухинском сельском поселении:   * в 2021 году – 172, 958977 тыс. рублей * в 2022 году – 172, 958977 тыс. рублей * в 2023 году – 0,0 тыс. рублей   2. Предполагаемые поступления субсидий за счёт средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в том числе с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов в МО Лопухинское сельское поселение:   * в 2021 году – 7970,37537 тыс. рублей * в 2022 году – 0,0 тыс. рублей * в 2023 году – 0,0 тыс. рублей   Предполагаемые поступления средств из бюджета Лопухинского сельского поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в том числе с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов в МО Лопухинское сельское поселение:   * в 2021году – 1190,97563 тыс.рублей * в 2022 году – 0,0 тыс. рублей * в 2023 году – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в Лопухинском сельском поселении, составит:   * в 2021году– 1,245 км. * в 2022 году – 0,570 км. * в 2022 году – 0,00 км. |
| Показатели эффективности Программы | Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.  Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения.  Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния дорог Лопухинского сельского поселения, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселениеи позволитсократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийно-песчаным покрытием, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется местной администрацией муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского района. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программным методом**

Значительная часть асфальтобетонного, гравийного и грунтового покрытия дорог общего пользования Лопухинского сельского поселения имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Ветхое состояние дорожного покрытия объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт.

От уровня технико-эксплуатационного состояния дорог общего пользования во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения качества дорог общего пользования, посредством приведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия к нормативным требованиям.

Применение программного метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям благоустройства территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение. Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков при реализации программы.

### 2. Цели и задачи программы

Целью программы является повышение уровня благоустройства дорог общего пользования посредством доведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия к нормативным требованиям.

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

* выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципального образования Лопухинское сельское поселение

### 3. Ожидаемые результаты реализации программы и

### показатели эффективности

**В ходе реализации мероприятий программы увеличится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.**

**Будет обеспечена сохранность сети автомобильных дорог общего пользования за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования.**

**Повысится качество дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов.**

### 4. Перечень мероприятий программы

### Основными мероприятиями программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение1, 2), в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет.

### 5. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в течение 2021-2023 гг.

### 6. Механизм реализации программы

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципального образования Лопухинское сельское поселение.

Контроль за реализацией программы осуществляет специалист местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение, курирующий данный вид деятельности.

Ответственность за реализацию программы возлагается на местную администрацию муниципального образования Лопухинское сельское поселение.

Размещение заказов на право заключения муниципального контракта на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приёмка работ будет осуществляться комиссионно и с участием представителей подрядной организации, представителей местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

### 7. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Лопухинского сельского поселения и средств субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приложение 1

**Основные мероприятия муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2021-2023 годы» на 2021 год**

Перечень автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

муниципального образования Лопухинское сельское поселение

МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Пло-  щадь, кв.м | Сметная стоимость | |
| Обл.  бюджет, т.р. | Мест. бюджет, т.р. |
| 1 | Ремонт дороги по ул. Советская, от дома №2 в до дома № 4 а, в д. Лопухинка МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 0,284 | 1136 | 782,59284 | 116,93916 |
| 2 | Ремонт участка дороги по ул. Героев  от воинского захоронения 11042 (брат-  ской могилы) до дома № 15 в д. Глобицы  МО Лопухинское сельское поселение  Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 0,651 | 4501 | 7187,78253 | 1074,03647 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Полевая в д. Новая Буря  МО Лопухинское сельское поселение  Ломоносовского муниципального  района Ленинградской области | 0,310 | 1240 | 1157,500 | 172,95977 |
|  | **Итого:** | **1,245** | **6877** | **9127,87537** | **1363,9324** |
|  |  | **10491,80777 тыс. руб.** | |

Приложение 2

**Основные мероприятия муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорогна территории муниципальногообразования Лопухинское сельское поселение на 2021-2023 годы»**

**на 2022-2023 годы**

Перечень автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

муниципального образования Лопухинское сельское поселение

МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Пло-  щадь, кв.м | Сметная стоимость | |
| Обл.  бюджет, т.р. | Мест. бюджет, т.р. |
| 2022 год | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в дер. Заостровье | 0,570 | 2280 | 1157,500 | 0,00 |
| 2023 год |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **0,570** | **2280** | **1157,50** | **00,00** |
|  |  | **1157,000 тыс.руб.** | |