# Лопухинка_герб

**Местная администрация**

**муниципального образования Лопухинское сельское поселение**

**Ломоносовского муниципального района**

**Ленинградской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**07.06.2023 года № 89**

**О внесении изменений в постановление от 22.12.2021 № 199 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог» муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», в целях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Лопухинское сельское поселение в 2022-2024 гг. и обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог» муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2022-2024 годы», утверждённую постановлением местной администрации МО Лопухинское сельское поселение от 22.12.2021 года № 199 (далее по тексту – Программа) изменения, изложив её в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на информационном сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.лопухинское-адм.рф](http://www.лопухинское-адм.рф) и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации

МО Лопухинское сельского поселение О.Н. Яковлева

Приложение

К постановлению местной администрации

МО Лопухинское сельское поселение

от 07.06.2023 г. № 89

Утверждена

постановлением местной администрации

МО Лопухинское сельское поселение

от 22 декабря 2021 г. № 199

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Развитие автомобильных дорог» муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2022-2024 годы»

Содержание программы

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт программы |  |
| Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы |  |
| Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы |  |
| Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы |  |
| Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |
| Раздел 6. Ожидаемые результаты от реализации программы |  |
| Приложение 1. Капитальный ремонт, ремонт и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |
| Приложение 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| Приложение 3. Отчет о достижении целевых показателей результативности реализации муниципальной программы |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории

муниципального образования Лопухинское сельское поселение

на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2022-2024 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Решение Совета депутатов от 19 октября 2017 года № 46 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | - Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области;  - Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области;  - Администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;  - подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законодательством. |
| Подпрограммы (мероприятия) муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения.  Достижение уровня удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог МО Лопухинское сельское поселение;  Сохранение существующей дорожной сети МО Лопухинское сельское поселение, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, приведение её в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования | Финансирование осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.  Общий объем финансирования по программе на 2022-2024 годы составляет 36157,08128 тыс. руб., из них:  Общий объем финансирования на 2022 год составляет 12373,6718 тыс. руб.,  в том числе:  За счет средств бюджета Ленинградской области – 7187,78235 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета – 5185,8890 тыс. руб.  Общий объем финансирования на 2023 год составляет – 11736,17648 тыс. руб.,  в том числе:  За счет средств бюджета Ленинградской области – 4867,83123 тыс. руб.;  За счет средств бюджета Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (предполагаемое поступление субсидии) – 3564,45679 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета – 3303,88846 тыс. руб.  Общий объем финансирования на 2024 год составляет – 12047,23300  За счет средств бюджета Ленинградской области – 10481,04966 тыс. руб.;  За счет средств местного бюджета составляет – 1566,18334 тыс. руб.  Объем финансирования по Программе на 2022-2024 гг. уточняется ежегодно.  Для реализации Программы могут быть привлечены целевые средства бюджетов других уровней.  Для реализации Программы могут привлекаться внебюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Рост доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  Рост удовлетворенности населения существующим состоянием транспортной инфраструктуры. |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы**

Административным центром МО Лопухинское сельское поселение является д. Лопухинка. На территории поселения расположено 13 населённых пунктов:

- Верхние Рудицы, деревня;

- Воронино, деревня

- Глобицы, деревня;

- Горки, деревня;

- Заостровье, деревня;

- Извара, деревня;

- Лопухинка, деревня;

- Муховицы, деревня;

- Никольское, деревня;

- Новая Буря, деревня;

- Савольщина, деревня;

- Старые Мёдуши, деревня;

- Флоревицы, деревня.

Лопухинское сельское поселение граничит:

на севере — с Лебяжинским городским поселением и Пениковским сельским поселением

на востоке — с Гостилицким сельским поселением

на юге — с Волосовским районом

на западе — с Копорским сельским поселением

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности муниципального образования Лопухинское сельское поселение – 38,242 км. Дороги учтены в реестре муниципального имущества муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (решение совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение от 22 сентября 2011 года № 27 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Лопухинское сельское поселение (в редакции от 01.02.2020).

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся автомобильные дороги общего пользования, дворовые территории и проезды к ним, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры, а также строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень социально-экономического развития территории:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты транспортной инфраструктуры;

- развитие дорожной сети и обеспеченность жилых домов и общественных зданий парковками не соответствует темпам автомобилизации;

- отсутствие необходимого количества тротуаров и парковочных мест;

- необходимость обеспечения повышенных требований к эстетическому и архитектурному облику поселения;

- не обеспечен доступ по автодорогам с твердым покрытием к местам перспективной застройки под жилищное строительство.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров достигает 70%.

Существующее состояние транспортной инфраструктуры не отвечает техническим требованиям и иным нормативным актам, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- снижения уровня комфортности проживания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня развития транспортной инфраструктуры поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития;

- опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- повышение уровня эстетики поселения.

**Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

**Цели программы:**

Достижение уровня удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры

**Задачи программы:**

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог МО Лопухинское сельское поселение;

Сохранение существующей дорожной сети МО Лопухинское сельское поселение, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния.

**Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы**

Период реализации Программы - 2022 -2024 годы.

**Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

На основании статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики поселения и населения в автомобильных перевозках.

Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Планируется ремонт местных дорог, ремонт асфальтового покрытия, ямочный ремонт асфальтового покрытия, содержание и ремонт малых инженерных сооружений в соответствии с действующими нормативными документами.

Программа включает в себя следующие подразделы:

1. Капитальный ремонт, ремонт и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Полный перечень работ по данному подразделу находится в приложении 1.

2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Полный перечень работ по данному подразделу находится в приложении 2.

3. Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений (ИССО) и мелиоративной сети.???

**Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Финансирование осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Общий объем финансирования по программе на 2022-2024 годы составляет 36157,08128 тыс. руб., из них:

Общий объем финансирования на 2022 год составляет 12373,6718 тыс. руб.,

в том числе:

За счет средств бюджета Ленинградской области – 7187,78235 тыс. руб.;

За счет средств местного бюджета – 5185,8890 тыс. руб.

Общий объем финансирования на 2023 год составляет – 11736,17648 тыс. руб.,

в том числе:

За счет средств бюджета Ленинградской области – 4867,83123 тыс. руб.;

За счет средств бюджета Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (предполагаемое поступление субсидии) – 3564,45679 тыс. руб.;

За счет средств местного бюджета – 3303,88846 тыс. руб.

Общий объем финансирования на 2024 год составляет – 12047,23300

За счет средств бюджета Ленинградской области – 10481,04966 тыс. руб.;

За счет средств местного бюджета составляет – 1566,18334 тыс. руб.

Объем финансирования по Программе на 2022-2024 гг. уточняется ежегодно.

Для реализации Программы могут быть привлечены целевые средства бюджетов других уровней.

Для реализации Программы могут привлекаться внебюджетные средства.

**Раздел 6. Ожидаемые результаты от реализации программы**

В результате реализации Программы ожидается:

Рост доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

Рост удовлетворенности населения существующим состоянием транспортной инфраструктуры.

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог»

муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2022-2024

**Капитальный ремонт, ремонт и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Адеса объектов  (мероприятия) | | 2022 год, тыс. руб | 2023 год,  тыс. руб. | 2024 год,  тыс. руб. |
|  |
| 1 | Кадастрирование | Кадастрирование и постановка на учет автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 200 | 200 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автодорог с привлечением бюджетов других уровней | Ремонт участка дороги по ул. Героев от воинского захоронения 11042 (братской могилы) до дома № 15 в д. Глобицы | | 7187,78235  Областной бюджет  1074,03645  Местный бюджет |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в дер. Заостровье (щпс) | |  | 1170,88177 Областной бюджет  144,71573  Местный бюджет |  |
|  |  | Ремонт дороги по ул. Центральная и ул. Рабочая в д. Верхние Рудицы МО Лопухинское сельское поселение, протяженностью 1595 метров | |  | 3696,94946 Областной бюджет  456,92634  Местный бюджет | 6838,85000 Областной бюджет  1021,94660  Местный бюджет |
| Ремонт дороги по ул. Парковая и ул. Медовая, в дер. Старые Мёдуши, Лопухинское сельское поселение протяженность 940 м.п | |  |  | 3642,19966 Областной бюджет  544,23674  Местный бюджет |
| Итого по капитальному ремонту и ремонту автодорог общего пользования с привлечением бюджетов других уровней | | | | 7187,78235  Областной бюджет  1074,03645  Местный бюджет | 4867,83123 Областной бюджет  601,64207  Местный бюджет | 10481,04966 Областной бюджет  1566,18334  Местный бюджет |
| 3 | Ремонты автодорог, финансируемые из местного бюджета | | Ремонт дороги по ул. Мира (лесничество) (щпс) 0,427 км., и обустройству парковки на ул. Первомайская (между домами 7 и 9) доп. к 3-оз | 324,36 |  |  |
| Ремонт дороги в д. Флоревицы, 0,833 км. (щпс) доп. к 147-оз | 380,53 |  |  |
| Ремонт дорог в д. Извара, (щпс) 1,236 км | 1965,5900 |  |  |
| Ремонт дороги д. Лопухинка 22 линия(щпс) | 616,4700 |  |  |
| Ремонт участка дороги по ул. Первомайская д. Лопухинка (за ДК, площадь участка – 400 м2) | 496,915 |  |  |
| Ремонт участка дороги по ул. Солнечная, д. Лопухинка 135 м2(щпс) | 90,658 |  |  |
| Ремонт дороги общего пользования по ул. Заовражная в д. Воронино(щпс) доп. к 147-оз |  | 303,52953 |  |
| Ремонт дорог общего пользования по ул. Сиреневая и ул. Первомайская в д. Лопухинка доп. к 3-оз |  | 653,66360 |  |
| Устройство парковки в Устройство парковки д.Глобицы у ДК |  | 372,50621 |  |
| Устройство парковки и пешеходной дорожки у д.12 ул. Героев,  д.Глобицы |  | 227,23588 |  |
|  |  | | Устройство парковки у д.№18Б и ремонт проезда вдоль дома №20Б ул. Героев д. Глобицы |  | 296,84250 |  |
| Ремонт парковки у д.11 ул. Первомайская д. Лопухинка |  | 252,41785 |  |
| Итого по ремонту автодорог, финансируемых из местного бюджета | | | |  |  |  |
| 4 | Технический надзор | | Оказание услуг технического надзора за капитальным ремонтом и ремонтом автодорог | 237,33 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | | ВСЕГО | 12373,6718 | 7775,66985 | 12047,23300 |
|  |  | | В т.ч. |  |  |  |
|  |  | | Областной бюджет | 7187,78235 | 4867,83123 | 10481,04966 |
|  |  | | Местный бюджет | 5185,8890 | 2907,8377 | 1566,18334 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог»

муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2022-2024

**Строительство и реконструкция автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Адеса объектов  (мероприятия) | | 2022 год,  тыс. руб. | 2023 год,  тыс. руб. | 2024 год,  тыс. руб. |
|  |  |
| 1 | Строительство | Строительство автомобильной дороги ул. Цветочная д. Нова Буря  0,862 км | | 0,00 | 3564,45679 Бюджет Ломоносовского района  396,05076  Местный бюджет | 0,00 |
| 2 | Строительный контроль | | Строительство автодорог | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | | | | 0,00 | 3960,50755 | 0,00 |
| В т.ч. | | | |  |  |  |
| Бюджет Ломоносовского района  Ленинградской области | | | | 0,00 | 3564,45679 | 0,00 |
| Местный бюджет | | | | 0,00 | 396,05076 | 0,00 |

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог»

муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2022-2024

Форма

**Отчет о достижении целевых показателей результативности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица  измерения | Значение целевого показателя результативности | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1. | Кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. |  |  |  |  |