ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории МО Лопухинское сельское поселение на 2016-2018 годы»

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Лопухинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Лопухинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  | Бюджет ЛО | Внебютжетный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения на территории МО Лопухинское сельское поселение» |
| Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | 1350,0 |  |  |  | 1350,0 | 1350,0 |  |  |  | 1350,0 | 100% |
| Текущее содержание, обслуживание линий уличного освещения, приобретение и установка уличных светильников | 466,4 |  |  |  | 466,4 | 453,4 |  |  |  | 453,4 | 97,2% |
| Подпрограмма «Развитие части территории» на территории МО Лопухинское сельское поселение» |
| Приобретение детского игрового оборудования, благоустройство сельских населенных пунктов | 300,0 | 2844,6 | 100,0 |  | 3244,6 | 281,9 | 2844,0 | 100,0 |  | 3225,9 | 99,4% |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству на территории МО Лопухинское сельское поселение |
| Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | 108,2 |  |  |  | 108,2 | 108,2 |  |  |  | 108,2 | 100% |
| Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок, установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | 1513,6 |  |  |  | 1513,6 | 1454,6 |  |  |  | 1454,6 | 96,1% |
| Уборка и содержание территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско - правовым договорам дворникам поселения), прочие мероприятия по благоустройству | 1165,0 |  |  |  | 1165,0 | 1094,3 |  |  |  | 1094,3 | 93,9% |
| Итого по Программе | 4900,4 | 2844,6 | 100,0 |  | 11710,0 | 10184,0 |  |  |  | 7686,4 | 87,0% |

Руководитель                                                                                Абакумов Е.Н.