МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования  Лопухинское сельское поселение

Муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2018 год                                                                                                                                № 88/1

О  внесении изменений  в  «Дорожную карту»

по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов

в многоквартирных домах, расположенных

на территории МО Лопухинское сельское поселение

На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2014 года № 588 «О признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области по вопросам упорядочения установки и эксплуатации приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местная администрация МО Лопухинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Лопухинское сельское поселение, в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

МО Лопухинское сельское поселение                                                                             Е.Н.Абакумов

Приложение

к Постановлению № 88/1

от 02.04.2018г.

Дорожная карта

по реализации исполнения требований законодательства, об установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в МКД Лопухинское сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсоснабжающей (РСО) совместно с управляющей компанией ООО «ИЭК Сервис» произвести сверку МКД подлежащих оснащению ОДПУ. | 31.05.2018г. | РСО, ООО «ИЭК Сервис» |  |
| 2 | «ИЭК Сервис» представить в адрес РСО перечень МКД, в которых отсутствуют техническая возможность установки ОДПУ. (представить акты обследования). | 31.08.2018 г. | РСО, ООО «ИЭК Сервис» |  |
| 3 | РСО провести обследование на предмет согласования представленных актов технического обследования МКД, в которых отсутствует техническая возможность на установку ОДПУ. | 01.12.2018 г. | РСО |  |
| 4 | РСО (Ленэнерго, ПСК) совместно с управляющей компанией ООО «ИЭК Сервис», регулярно проводить информационную работу с населением о необходимости установки ОДПУ в соответствии с действующим законодательством (путем размещения информации на платежных квитанциях, информационных досках в МКД ) | регулярно | РСО, ООО «ИЭК Сервис», |  |
| 5 | ООО «ИЭК Сервис» согласовать с гарантирующим поставщиком электрической энергии и сетевой организацией перечень документов необходимых для установки ОДПУ (технические условия, проекты, включая стоимость работ по выдаче данных документов, при необходимости) | 01.03.2019 г. | ООО «ИЭК Сервис» |  |
| 6 | РСО предоставить в адрес ООО «ИЭК Сервис» коммерческое предложение по установке ОДПУ. | 01.06.2019 г. | РСО |  |
| 7 | ООО «ИЭК Сервис» рассмотреть коммерческие предложения, определиться с подрядной организацией на установку ОДПУ в МКД. | 01.09.2019 г. | ООО «ИЭК Сервис» |  |
| 8 | ООО «ИЭК Сервис» определиться с финансированием работ по установке ОДПУ (либо через ОСС помещенной отдельной строкой, либо из средств оплаты населением по жилищной услуге) | 01.11.2019 г. | ООО «ИЭК Сервис» |  |
| 9 | РСО (Ленэнерго, ПСК) направить в адрес ООО «ИЭК Сервис» (если выбрана в качестве подрядной организации) проекты договоров по установке ОДПУ. | 01.12.2019 г. | РСО |  |
| 10 | ООО «ИЭК Сервис» заключить договоры по установке ОДПУ | 01.02.2020 г. | «ИЭК Сервис» |  |
| 11 | РСО предоставить график установки ОДПУ в отношении МКД требующих установки ООО «ИЭК Сервис» | 01.02.2020 г. | РСО |  |
| 12 | РСО осуществить мероприятия по принятию в эксплуатацию ОДПУ на коммерческий учет. | 01.08.2020 г. | РСО |  |